«Большекантатская школа» - филиал

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Российская средняя общеобразовательная школа»

Номинация:

Проект

Большемуртинский район

д. Большой Кантат

Руководитель проекта:

Гараева Ф.С., учитель биологии.

д.Большой Кантат

2018г.

- Общие сведения

- Общая площадь территории «Большекантатской школы» - филиала МКОУ «Российская СОШ»  составляет 3000м2.

- Площадь проектируемой территории – 500м2.

- Функциональные зоны:

- зона главного входа с асфальтированной дорожкой - площадкой  для проведения культурно-массовых мероприятий.

- спортивная и игровая  зоны для занятий легкой атлетикой (100м2).

- парадная   зона, образовательная зона включает:

- учебно-опытный  участок  с отделами  цветочно-декоративных растений (400м2);

-  научно  –  исследовательскую площадку для метеорологических и биологических исследований;

- хозяйственная зона с подсобными помещениями.

Территория школы ограждена штакетником, вдоль которой высажены зеленые насаждения: черёмуха – 18 кустов, береза – 3 дерева, акация – 1 куст, ель – 2.

Имеется два входа. Подъездные пути шириной 2м и пешеходные асфальтированные дорожки шириной 1,5м.

Учебное здание деревянное. Общая площадь 926 м2.

- Охрана труда участников

В соответствии с требованиями,  со всеми участниками реализации проекта в период подготовки к работе проведен вводный инструктаж инструкции №31 по охране труда при проведении практических работ по биологии, инструкции № 49 по охране труда при работе на учебно-опытном участке с записью и росписью обучающихся 5,6,8 классов в журнале регистрации инструктажа по охране труда от 05. 06.2018 года.

Инструкция по технике безопасности                 Журнал инструктажа

- Материально – техническое обеспечение

- малая механизация и сельскохозяйственный инвентарь:

- Лопата – 2 шт.

- Вилы – 1 шт.

- Грабли – 1 шт.

- Секатор – 1 шт.

- Лейка – 1 шт.

- Ведро – 10 шт.

- Шланг (7м) – 1шт.

- Набор садовода – 1 шт.

- Контейнеры для рассады,  – 8 наборов,

- Электрокосилка – 1

- Тележка 3-х колесная – 1.

- оборудование (учебное, лабораторное, ИКТ и др.):

- Компьютер

- Принтер - сканер  «Brother DCP-8110DN BR-Script3»

- Фотоаппарат «Kodak EasyShare C340»

- Предпроектный анализ территории

Агроклиматические условия

Образовательное учреждение расположено  на  холмистой равнине. Учебно - опытный  участок находится на северной  и северо – западной стороне от здания школы, на юго-западной и северной сторонах - зеленые насаждения.

Климат.

Климат зоны резко континентальный с жарким коротким летом и продолжительной морозной зимой.  Наиболее тёплым является июнь, когда температура достигает +38°С при среднемесячной +15°С. Наиболее холодным месяцем является январь, когда морозы достигают - 45°С при среднемесячной -21°С. Среднемесячная температура воздуха по месяцам характеризуется данными, приведёнными в таблице 1.

Среднемесячная и годовая температура воздуха                               Таб.1

| М е с я ц ы | Средн темп. за год |
| --- | --- |
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек. |  |
| -21 | -18,2 | -10,3 | -0,3 | 7,7 | 15 | 18 | 14,8 | 8,1 | 0,2 | -10,9 | -19,4 | -1,4 |

Период со средней суточной температурой выше 0 градуса. Начинается 16 апреля и продолжается до 16 октября – 182 дня. Вегетационный период (переход средних суточных температур через +5°С.) короче и продолжается 146 дней – с 14 мая по 28 сентября. Период со среднесуточными температурами выше + 10°С. Продолжается лишь 104 дня – с 25 мая по 7 сентября. Сумма температур за это время составляет 1610°С.

Средняя дата последнего весеннего заморозка приходится на 9 июня, первого – на 11 сентября, продолжительность безморозного периода в среднем составляет 83 дня.  В отдельные годы этот период колеблется от 83 до 127 дней.

Устойчивый снежный покров устанавливается 7 ноября, высота его достигает 29-53 см. распределение его по поверхности неравномерное. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 180 дней. Средняя глубина промерзания почвы – 147 см. разрушение снежного покрова заканчивается 28 апреля.

Среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории, составляет 465 мм, в том числе по месяцам:

Количество осадков                                                                                 Таб. 2

| Месяцы |
| --- |
| Осадки, мм | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
|  | 19 | 15 | 14 | 24 | 36 | 54 | 79 | 66 | 49 | 40 | 38 | 31 | 465 |

Наибольшее количество осадков приходится на июль - август, 199мм или около 43% годового количества, минимум осадков выпадает зимой, в феврале. За вегетационный период выпадает 284 мм, а за период с суммой температур выше +10°С – 216мм.

Резко - континентальный климат   и территориальное расположение способствует частым передвижениям воздуха. По данным метеостанции пгт. Большая Мурта на территории  безветренные дни в году составляют лишь 20%, в остальные дни дуют ветра с разной скоростью и направлениями при среднегодовой скорости равной 4-5 м/с.

С господствующими направлениями на территории  являются ветра западного направления, с наибольшим преобладанием юго-западного и северо-западного направлений. Число дней с ветрами больше 1,5м/с составляет в год – 7, число дней с суховеями за период с апреля по сентябрь составляет 20 дней.

Почва.

На территории пришкольного участка  Большекантатской школы дерново - подзолистая почва, которая характеризуется невысоким содержанием гумуса (0,5-2,5%) и небольшим гумусовым слоем (10-20 см). В связи с этим почва с невысоким естественным плодородием и кислой реакцией (рН=4-5). В низине  почва с высоким содержанием влаги.
Необходимо проводить  дренажные и другие осушительные работы, увеличить гумусовый слой, регулярно вносить известковый поташ повышенные  дозы органических удобрений. (Рис.1 Строение профиля почвы).

Проектируемая  территория - парадная зона общей площадью 400м2. С двух сторон от дорожки, располагаются два цветника - 72 м2, 20 м2 прямоугольной формы, клумба.

В почву вносятся органические удобряется   один раз в три года. Свободная часть территории с травяным покровом.  Слева за клумбой – кусты черемухи, многолетние цветы незабудки и куст акации. Парадная зона отделена от основной зоны штакетником.

Весь проектируемый участок располагается на северо-западной стороне от здания школы и не имеет достаточного солнечного освещения в утренние часы, только во второй половине дня освещенность достигает 100%.

Генеральный план участка с указанием ситуационного плана, розы ветров, экспликации, условных обозначений, основных инженерных коммуникаций.

Приложение  №13.

Ассортиментная ведомость многолетних растений

| Внешний вид растения | Название растения | Площадь посадки, М2 | Схема посадки, см | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоста «Приторно-сладкий» (Hosta hybrid So Sweet) | 0,06м2 | 25х25 | 1 |
|  | Лилия «Флавия» (Flawyi) | 0,04м2 | 20х20 | 2 |
|  | Астра новобельгийская (виргинская) (Сентябринки) (Symphyotrichum novi-belgii). | 0,6м2 | 60х100 | 50 |
|  | Бруннера сибирская (незабудка) (Brunnera sibirica) | 0,8м2 | 80х100 | 40 |
|  | Топинамбур. (Подсолнечник клубненосный) (Heliánthus tuberósus) | 0,6м2 | 20х300 | 25 |
|  | Золотой шар. (Rudbeckia – Echinacea). | 0,03м2 | 50х60 | 15 |

- Ассортиментная ведомость однолетних растений, использованных в проекте текущего года.

Приложение  №9

| Внешний вид растения | Название растения | Площадь посадки, М2 | Схема посадки, см | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бархатцы «Кармен» отклоненные махровые | 0,2м2 | 20х100 | 45 |
|  | Георгины «Веселые ребята». | 2,0м2 | 200х100 | 10 |
|  | Георгины однолетние «Монарх» смесь окрасок. | 2,0м2 | 200х100 | 10 |
|  | Георгина «Радуга цветов» | 1,0м2 | 100х100 | 5 |
|  | Цинерария «Серебряный кораблик» | 2,4м2 | 30х800 | 85 |
|  | Сальвия сверкающая «Карабинер» | 1,0м2 | 100х100 | 20 |
|  | Петуния многоцветковая «Радуга» | 2,4м2 | 400х600 | 45 |
|  | Клеома пёстрая | 0,5м2 | 25х25 | 3 |

Разнообразие и качество используемого растительного материала

Для оформления проектируемого участка использовали цветочные культуры разнообразных семейств с учетом их окраски, высоты, форм растений и сроков их цветения. Однолетние георгины раннего цветения, сальвию и цинерарию  посеяли 26марта, петунию - 2 апреля, бархатцы – 17 апреля.

- Агротехнический план выращивания зеленых насаждений

(рабочая таблица по уходу за растениями)

(Приложение  №10)

| Виды работ | Март/ апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и содержание почвы |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Посев семян | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Появление всходов | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Прореживание всходов |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Внесение удобрений и подкормки |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Орошение |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Защита от вредителей и болезней |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Срок цветение |  |  |  |  | + | + |  |  |
| Сбор семян |  |  |  |  |  | + |  |  |

- Использование компьютерных технологий

- Генеральный план разработан в программе Auto – cad.

- Презентация  - Microsoft Power Point.

- Презентация проекта «Алые паруса – мечты детства…»

Совместная деятельность за март – июнь. (Приложение папка №1)

- Фотографии, отражающие дизайн проекта.

(Приложение  папка №2)

- Образовательная деятельность

Цель:

Благоустроить парадную зону пришкольной территории образовательного    учреждения.

Задачи:

  - создание ситуаций для развития творческих способностей учащихся через их деятельность (оформление проекта).

  - формирование навыков практической деятельности в области ландшафтного дизайна через технологии цветоводства;

  - формирование прогностических способностей, выявление проблем, принятия решений в ситуации выбора для достижения успеха;

  - воспитание у учащихся ответственности, деликатности по отношению к товарищам, проявления желания к сотрудничеству и взаимопомощи при решении задач в практической деятельности;

  - развитие коммуникативных способностей учеников;

  - воспитание патриотических качеств, уважения к своему труду;

  - привитие учащимся  любви к малой родине, к окружающей природе и к труду.

Обоснование проекта

Проект «Алые паруса – мечты детства»   раскрывает тему, приуроченную к годам «Десятилетия детства» (Указ президента России В.В.Путина «2018 – 2027 годы Десятилетия детства»).

«Алые паруса» - это символ окончания школьной жизни. Школа – это и есть детство... беззаботное, счастливое, веселое. У каждого ребенка в детстве зарождаются свои мечты, которые осуществимы после школьных будней. Кто-то мечтает поскорее закончить школу, кто-то  - о профессии, кто-то о мороженном и конфетах. Такой опрос мы и провели  среди своих ребят 1-8 классов. У всех мечты разные, но они есть. А мечтают, наверное, только в детстве…

Наш проект так и назвали «Алые паруса – мечты детства».

Парадная зона – это центральная часть пришкольной территории, которая должна быть эстетически  оформлена  и соответствовать своему назначению.  Реализация нашего проекта – это оформление клумб в центральной части пришкольного участка.

Солнечные лучи на клумбы №1 и №2 попадают с юго-западной и северо-западной стороны с 9.00 до 21.00 часов. Следовательно,  воздух прогревается   в первые дни июня от -3 и до +400С в середине месяца, в июле  от + 250С.

В дни высадки растений почва ещё сохранила влагу, но растения нуждались в ежедневном поливе.

Клумбы расположены в плоскости справа и слева вдоль центральной дорожки.  Они имеют прямоугольные формы.

Клумба из многолетников  - это оформление тенистой части территории пришкольного участка (разрабатывается 4-й год).

При высаживании растений учитывалось их цветовое сочетание  и  соотношение по высоте.

Для оформления клумбы использованы цветочные культуры:

Клумба   «Алые паруса».

Растения высажены в беспорядочном, но геометрическом  виде:

- В центре клумбы в виде корабля высажены: петуния многоцветковая «Радуга», бархатцы «Кармен»;

- В верхней части «Паруса» – сальвия сверкающая «Карабинер», Георгина  «Веселые ребята», Георгина «Радуга цветов», Георгина «Монарх»;

- «Солнце» - бархатцы «Кармен».

- В нижней части клумбы в форме морских волн - цинерария «Серебряный кораблик.

Клумба «Алые паруса – мечты детства…»

Совместная практическая деятельность обучающихся, учителей и технического персонала,  поддержка со стороны администрации Российского сельского совета способствует решению намеченных задач и достижению цели по благоустройству парадной зоны образовательного учреждения.  По причине малого количества обучающихся в 5-8 классах (8 обучающихся) в образовательном учреждении при реализации  проекта принимали участие обучающиеся  начального звена. Основная проектная группа состоит из 8 человек – это обучающиеся 5, 6, 8 классов.

Ожидаемые результаты, индикаторы, показатели

(образовательные и практические)

| Критерии | Индикаторы | Показатели, % |
| --- | --- | --- |
| Включенность участников в разработку проекта. | 1. Доля школьников, включенных в реализацию проекта. | 100 % (обучающиеся 5-8 классов – 8 человек), Вовлечение учащихся начальных классов - 3 обучающихся 2 класса. (40%) |

11. План-карта деятельности по разработке и реализации проекта          Приложение №11.

| Этапы разработки и реализации проекта |
| --- |
| Действия | Время и место | Кол-во участников | Результаты | Форма регистрации результата |
| 1.Организационный |
| Мотивация к участию в конкурсе, целеполагание. 1.1 Презентация положения о конкурсе «Гео - декор». Утверждение руководителя проекта, ответственных за благоустройство. 1.2. Беседа с учащимися 5-8 классов: ознакомление с положением о конкурсе «Гео - декор 2018г., «Возможные варианты участия в проектном конкурсе» 1.5. Утверждение сметы проекта. 1.6. Утверждение и подача заявки на участие. | 19.03.2018 Пед.планерка 19.03.2018 20.04.2018 | 1 учитель, 8 обучающихся 5-8 классов, 3 обучающихся из 2 класса. | Заинтересованность детей в результатах своей работы. Формирование единой разновозрастной команды (распределение деятельности). Разработан план работы по созданию проекта | Список детей и отв.педагогов. - «Макет» - «Рассада»- отв. Гараева Ф.С., - проект «Гео-декор» (документация)– отв. Гараева Ф.С. Приказ. Заявка в ДДТ. |
| 2. Проектный |
| 2.1. Разработка плана проекта. Определение цели и задач для его реализации. 2.2. Разработка эскизов объектов. 2.3. Утверждение проекта благоустройства территории. | 20.03.2018 | Руководитель, 4 участника (6 кл.) | Разработан 1 эскиз | 1.Эскизы откорректированы и включены в проект. 2.Составлен график практической работы на летний период. |
| 3.Практический |
| 3.1.Работа проектной группы по макетированию. (коррекция макета). 3.2. Эскиз и оформление генерального плана. 3.3. Выращивание посадочного материала: -составление ассортиментной ведомости посадочных культур, - посев семян, -уход за рассадой (пикировка, полив), -предпосевная обработка почвы на участке. - высаживание культур -ежедневный полив растений. 3.4. Инструктаж ТБ участников проекта. 3.5.Прополка и оформление клумб. 3.6. Оформление стенда. 3.8. Скашивание травы. | Практи ческие занятия с обуч-ся: 23.03.2018г 6.03.2018г (17.04.2018г) 21.03-09.06 31.05.18г. 08.06 – 16.06.2017г. 09.06.- 23.07 05.06.2018г. 24.06. – 29.07.2018г. 15.06.2018г. Июнь-август | 4 чел. (6кл.) 1 чел. (5кл.) Руководитель Гараева Ф.С., 3 чел. (8кл.) Руководитель Гараева Ф.С., 1 чел. (6кл.) Отв. Понасенко С.А. 4чел. (5,7кл.) По графику обуч-ся 5-8 классов. Руководитель Гараева Ф.С., В соответствии графика 8 чел. (5-8кл.) Дворник Лавренюк С.В. | Выполнен макет Занятость детей в летний период. Эстетически оформленный вид пришкольного участка. | План работ по созданию проекта Генеральный план в масштабе 1:100 Ассортиментная ведомость Фото клумбы. Фото клумбы. Учет отработки практики обучающимися. Журнал инструктажа по ТБ. |
| 4.Итоговый |
| 4.1.Статья в районную газету «Новое время», 4.2. Оформление проекта. 4.3. Презентация проекта «Экологическая опасность» | Презентация на общешкольном мероприятии. | 3 чел (5-8кл.), Руководитель Гараева Ф.С., | Самоопределение ребенка в проектной деятельности | Текст защиты проекта, Слайдовая презентация |

12. Смета проекта                               Приложение №8.

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Заработная плата (включая налоги) | 0 | - | 0 |  |  |  |
| 2.Транспортные расходы: - вывоз мусора | 0 | - | 0 |  |  |  |
| 3.Расходные агроматериалы: семена | 270,00 | - | 270,00 |  |
| ИТОГО: | 270,00 | - | 270,00 |  |  |  |

Полная стоимость проекта:	270,00

Вклад из других источников: 0

Запрашиваемая сумма: 270,00

- Заработная плата руководителя проекта по отдельной статье не оплачивается, в связи с должностными обязанностями учителя.

- На основании  Устава МКОУ «Российская СОШ» п. 3.40 практическая часть учебного предмета биология учащимися 5-8 классов  проходит на пришкольном участке в течение 10 дней на основании графика.

- Личный транспорт для вывоза мусора используют частные лица за свой счет.

13. Привлечение партнеров

Письмо – поддержка

- Дополнительная деятельность в рамках проекта.

- Социально-общественная деятельность.

Ежегодно в рамках данной деятельности учащиеся и педагоги проводят разъяснительные  беседы среди населения, совместные круглые столы с родителями по благоустройству дворовых и приусадебных участков.   Весной проводятся акции «Школьный двор» и «Чистая улица», в рамках которой организуется  субботник по уборке мусора с территории образовательного учреждения  и с улиц деревни.

- Участие в проектах.

Образовательное учреждение «Большекантатская школа» ежегодно с 2007 года принимает участие в конкурсе проектов «Гео - декор» по благоустройству и ландшафтному дизайну территории общеобразовательной школы и занимает призовые места:

В 2009 -  2010 учебном году в  муниципальном конкурсе «Гео-декор» с проектом «Цветочная мозаика» заняли 3 место,

В 2011 году  - 2 место в муниципальном этапе с проектом «Наш двор»,

В 2012 году – 1 место в муниципальном этапе с проектом «А у нас во дворе»,

- свидетельство за участие краевого смотра – конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Красноярская краевая станция юных натуралистов».

В 2013 году – 2 место в муниципальном этапе с проектом «Во саду, ли в огороде».

В 2014 году – 1 место в муниципальном этапе с проектом «Цветочная феерия»,

- свидетельство за участие в очном этапе краевого смотра - конкурса ландшафтных проектов «Гео - декор» краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Красноярская краевая станция юных натуралистов».

В 2015 году — 1 место в муниципальном этапе с проектом «Спасибо деду за ПОБЕДУ!».

В 2016 году – 1 место за проект «Космос. Вселенная. Бесконечность».

В 2017 году – 1 место за проект «Экологическая опасность».

1.PR – кампания

Статья «Мечты детства… » будет опубликовано в июльском номере районной газеты «Новое время».

Приложение №7.

Макет проекта